🎁

QuàNgay

Product Requirements Document

Version 1.3  ·  FINAL  ·  Tháng 5/2025

Closed for editing. Next: Blueprint → Task Graph → Ship.

| Dự án | QuàNgay — AI-Assisted Commerce Search |
| --- | --- |
| Version | v1.3 — FINAL (PRD closed) |
| Beachhead | Quà cho crush / người yêu khó chọn |
| Wedge | Context-rich romantic gifting — AI leverage thật nhất |
| Trạng thái | 🟢 Ready → Blueprint |
| Next step | Blueprint + Task Graph + Sprint 0 |
| v1.3 adds | Distribution thesis · Archetype taxonomy · Preferred brands · Founder Ops Loop |

# Changelog

| Version | Thay đổi |
| --- | --- |
| v1.0 | Initial — scope, flow, tech, KPI, risks |
| v1.1 | + Commerce architecture · + Trust layer · + Fallback · Revised KPIs |
| v1.2 | + AI role clarity · + Gift Graph model · + Data feedback loop · + Query Health Scoring roadmap |
| v1.3 FINAL | + Beachhead focus · + Archetype taxonomy (10) · + Preferred brands · + Founder Ops Loop · PRD closed |

| 🔒 PRD Status | v1.3 là version CUỐI. Không improve thêm. Mọi refinement từ đây sẽ xảy ra qua: data thật, query learning, và weekly ops review — không phải document. |
| --- | --- |

# 1. Overview

QuàNgay là AI-assisted commerce search — giúp user tìm quà phù hợp trong <30 giây và mua ngay trên Shopee qua affiliate link.

| 🎯 Beachhead (v1.3) | Không phải 'gift app cho mọi dịp'. Wedge cụ thể: quà cho crush / người yêu khó chọn. Đây là nơi AI context understanding có giá trị thật nhất và Shopee search xử lý tệ nhất. |
| --- | --- |

| Layer | v1 — Build this | Phase 2+ — Evolve toward |
| --- | --- | --- |
| Positioning | AI-assisted commerce search | Contextual gift ranking |
| Wedge | Romantic gifting (crush/người yêu) | All occasions + recipient types |
| AI role | Context understanding + archetype classify | Re-ranking curated pool |
| Commerce | Keyword map + affiliate redirect | Gift pool + query health scores |
| Data | Log structure từ ngày 1 | Train re-ranker, optimize archetypes |

# 2. Problem Statement

Romantic gifting là pain point cực cao — anxiety nhiều, stakes cao, Shopee không giúp được:

- 'Mới quen 2 tháng, chưa official' → Shopee không hiểu context này

- 'Thích skincare nhưng budget 300k — không muốn trông phèn' → cần nuance AI mới xử lý được

- 'Yêu xa, quà phải ship được' → constraint không thể filter trên Shopee

- 'Anniversary đầu tiên — muốn special nhưng không overdone' → emotional calibration

| 📊 Why This Wedge | Search volume: 'quà cho crush mới quen', 'quà valentine không sến', 'quà sinh nhật bạn gái' — intent mạnh, anxiety cao, social sharing tự nhiên, AI reasoning có giá trị thật. Generic gift app cạnh tranh không được ở đây. |
| --- | --- |

# 3. Target Users

### Primary — 'Bí quà cho crush / người yêu'

- 20–28 tuổi, đô thị lớn, đang trong mối quan hệ mới hoặc early-stage

- Mobile-first; hay Google 'quà valentine không sến' / 'quà cho bạn gái mới quen'

- High anxiety: sợ tặng sai, trông cheap, hoặc over-the-top

- Need: gợi ý hiểu context mối quan hệ — không chỉ product category

### Secondary — Relationship veterans

- 25–35 tuổi, hay phải mua quà dịp lễ, đã quen nhau lâu

- Bí ý tưởng mới sau nhiều năm; cần fresh suggestions theo budget

# 4. Goals — v1

| Business Goal | User Goal |
| --- | --- |
| Affiliate revenue từ Shopee clicks | Tìm quà ưng ý trong < 30 giây |
| Dominate SEO cho romantic gifting keywords | Không sợ tặng fail / trông phèn |
| Viral loop qua share: "tao lọc sẵn cho ny rồi" | Gợi ý hiểu được context mối quan hệ |
| Data log để feed Phase 2 re-ranking | Time-to-first-click < 45 giây |
| Build SEO content moat dài hạn | Mobile mượt, không đăng ký gì |

# 5. Non-Goals — v1

| 🚫 Out of Scope | Không phải 'chưa làm được' — là chủ động không làm để tránh scope creep và optimize sai thứ. |
| --- | --- |

- Generic gift app cho mọi dịp — v1 tập trung wedge romantic gifting

- Login / tài khoản người dùng

- Wishlist lưu server-side

- Thanh toán tích hợp / marketplace

- Sponsored listing (bảo vệ trust)

- Email lifecycle / reminder

- Crawler / product validation layer (Phase 1.5 tối thiểu)

- Full re-ranking / recommendation engine (Phase 2)

- Gift inventory database (Phase 2)

- AI personalization / memory (Phase 3)

- Tiki affiliate — Phase 1.5

# 6. User Flow

### Happy Path

- User vào homepage hoặc SEO landing page dịp (valentine, 8/3, sinh nhật người yêu...)

- Chọn dịp — chips ưu tiên: Valentine / Sinh nhật người yêu / 8/3 / Kỷ niệm / Crush mới quen

- Nhập context: relationship stage, tuổi người nhận, sở thích, ngân sách, ghi chú

- Nhấn 'Gợi ý ngay' → AI classify archetype → keyword map → trust layer → hiển thị cards

- Xem 6–8 cards với safety note + fit badges

- Click Shopee → /go redirect (preferred brand query) → Shopee search + affiliate tag

- (Tuỳ chọn) Share link → URL encode params → người nhận mở thấy gợi ý dành riêng

### Fallback Path

- AI fail → retry simplified prompt

- Retry fail → FALLBACK_MAP[occasion][budgetTier]

- User không biết đang xem fallback — UX không thay đổi

# 7. AI Role

| 💡 Core Boundary | AI làm thứ hardcode không được: hiểu context nuanced của mối quan hệ. System làm thứ AI không nên làm: source of truth cho sản phẩm và shopping queries. |
| --- | --- |

| AI DOES | AI DOES NOT |
| --- | --- |
| Hiểu relationship context ("mới quen / yêu xa") | Invent tên sản phẩm cụ thể |
| Infer emotional calibration (low-pressure vs romantic) | Quyết định final shopping query |
| Classify gift archetype (→ drives keyword map) | Đảm bảo sản phẩm tồn tại trên Shopee |
| Generate "why" copy dựa trên context thật | Tự optimize dựa trên data (Phase 2) |
| Safety classification (safeGift: true/false) | Học từ past sessions (stateless v1) |

### Output Schema v1.3

{ // ── AI generates ── "idea": "Máy khuếch tán tinh dầu mini", "giftType": "comfort-home", // → drives KEYWORD_MAP lookup "giftArchetype": "ambient-comfort", // → drives Gift Graph (future) "why": "Tạo không gian thư giãn — hợp người hay stress", "safeGift": true, "fitTags": ["thích decor", "ở nhà nhiều"], "budgetFit": "medium", // tight ¦ medium ¦ generous "priceRange": "300000-500000", // ── System generates (post-AI) ── "shoppingQuery": "máy khuếch tán tinh dầu mini deerma", // KEYWORD_MAP output "shopeeUrl": "/go?shop=shopee&q=...&ref=valentine", }

# 8. Gift Archetype Taxonomy  ⭐ New in v1.3

| 📐 Design Principles | Archetypes reflect emotional intent / buying vibe — không phải product category. Invisible với user: internal semantic + ranking layer only. Không expand quá 12 archetypes trong 2 tháng đầu. Taxonomy đẹp là OUTPUT của data — không phải input. |
| --- | --- |

## 8.1 The 10 Archetypes — v1

| Archetype | Vibe / Emotional Intent | Ví dụ gifts | Preferred brands |
| --- | --- | --- | --- |
| comfort-home | Cozy, thư giãn, không gian nhà | Đèn ngủ capybara, diffuser, nến thơm | Deerma, JVEES, Paddywax |
| cute-desk | Dễ thương, playful, bàn làm việc | Mini fan capybara, keyboard accessories, sticky | Baseus, Geezer, Daiso-style |
| skincare-beauty | Chăm sóc bản thân, thoughtful | Serum starter set, toner pad, sheet mask set | COSRX, Innisfree, CeraVe |
| food-cozy | Ấm áp, shareable, không formal | Hộp quà cà phê, trà premium, snack giftbox | Highlands, Starbucks, L'Orphic |
| experience-lite | Memory-making, không vật chất cứng | Voucher spa, escape room, cooking class | Couple vouchers |
| fashion-small | Style, nhỏ gọn, không áp lực size | Hair accessories, túi nhỏ, ví card holder | Coach nhỏ, local brands |
| mini-tech | Useful, modern, không quá nerd | Wireless charger, cable organiser, mini speaker | Baseus, Anker, JBL mini |
| hobby-creative | Personal, shows you know them | Sketchbook set, journaling kit, embroidery kit | Leuchtturm, Moleskine |
| wellness-active | Healthy, energetic, care for them | Gym towel set, protein bar giftbox, yoga mat | Lululemon nhỏ, Optimum |
| sentimental | Meaningful, personal, low-pressure cute | Custom keychain, photo frame, letter set | Local engraving shops |

| ⚠️ Taxonomy Rules | 1) Chỉ 10 archetypes này cho v1 — resist thêm. 2) Nếu AI classify ra archetype không có trong list → fallback về giftType generic. 3) Sau 2 tháng có data: merge overlap, split quá rộng. Không làm trước. |
| --- | --- |

# 9. Commerce Architecture

## 9.1 Request Flow

User input → POST /api/suggest → Check cache (KV sha256, TTL 1h) → [cache miss] AI: context + archetype classify → JSON schema v1.3 → KEYWORD_MAP[giftType] → pick top shoppingQuery (preferred brand first) → Trust layer: safety note + fit badges → Log event (session schema) → Return 6–8 cards to client → User clicks Shopee → GET /go?shop=shopee&q={shoppingQuery}&ref={occasion}&arc={giftArchetype} → Log outbound click → 302 → Shopee + affiliate tag

## 9.2 Keyword Mapping — Preferred Brands

Mỗi giftType có list queries đã validate — preferred brand queries ưu tiên đầu list:

KEYWORD_MAP = { "skincare-beauty": [ "bộ dưỡng da cosrx starter set", // ← preferred brand first "serum vitamin c innisfree mini set", "toner pad cosrx cotton giftbox", "bộ skincare cerave da khô gift", // ← generic but specific ], "comfort-home": [ "đèn ngủ capybara silicone mini", "máy khuếch tán tinh dầu deerma mini", "nến thơm paddywax hộp quà", ], "food-cozy": [ "hộp quà cà phê highlands gift set", "trà premium l'orphic hộp quà", "snack premium giftbox hàn quốc", ], // ... 7 archetypes còn lại } // Sprint 1 commitment: // - Manually test top 3 queries / archetype trên Shopee mobile // - Verify first page results không spam // - Flag và replace nếu quality thấp

| 🔒 Quality Commitment Sprint 1 | Trước launch: test manually tất cả 30 top queries trên Shopee mobile. Nếu first page rác → đổi query ngay. Đây là quality gate tối thiểu thay cho validation layer phức tạp. |
| --- | --- |

# 10. Trust Layer

| Card Element | Nội dung |
| --- | --- |
| Emoji + Tên quà | 🌿 Máy khuếch tán tinh dầu mini Deerma |
| Safety note | "An toàn — dễ dùng, ít fail dù chưa hiểu gu" (safeGift=true) "Phù hợp nếu bạn biết chắc họ thích skincare" (safeGift=false) |
| Fit badges | 🎯 Hợp người thích decor nhẹ nhàng ¦ 💰 Fit 300–500k ¦ 🔒 Safe gift |
| Why copy | AI-generated từ context thật — VD: "Tạo không gian thư giãn, hợp người hay stress sau giờ làm" |
| CTA | Giá range + nút Shopee → /go redirect |

# 11. Fallback Strategy

| Bước | Trigger | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 — AI Request | Default | Claude API, full prompt, validate JSON schema v1.3 |
| 2 — Retry | Fail / invalid JSON | Simplified prompt, 1 lần, 3s timeout |
| 3 — Static Fallback | Retry fail | FALLBACK_MAP[occasion][budgetTier] — 30–50 curated templates |
| 4 — Last Resort | No template match | Top 6 safe gifts của dịp — hardcoded |

# 12. Data Feedback Loop

| 📊 Core Principle | Log semantic structure — không chỉ pageviews. Sau 4–6 tuần: data thật dạy tốt hơn mọi prompt engineering hay intuition. |
| --- | --- |

## 12.1 Event Schema

{ "sessionId": "uuid", "timestamp": "ISO8601", "occasion": "valentine", "relationshipStage": "new-crush ¦ dating ¦ longterm ¦ married", // NEW v1.3 "budgetTier": "under200k ¦ 200-500k ¦ 500k-1m ¦ over1m", "giftType": "comfort-home", "giftArchetype": "ambient-comfort", "shoppingQuery": "đèn ngủ capybara silicone mini", "safeGift": true, "source": "ai" ¦ "fallback", "clicked": true, "timeToClick_ms": 18400, "shared": false }

## 12.2 Signal → Insight Map

| Signal | Insight | Dùng để |
| --- | --- | --- |
| clicked per giftType | comfort-home CTR 22% vs mini-tech 9% | Ưu tiên archetype trong prompting |
| timeToClick per shoppingQuery | Capybara lamp quyết nhanh hơn generic | Query quality score |
| safeGift × CTR | Safe gift có click cao hơn thật không? | Validate trust assumption |
| relationshipStage × archetype | new-crush → sentimental convert mạnh nhất | Tune AI default recommendations |
| fallback rate / occasion | Valentine fallback 2%, Tết 12% | Prioritize prompt tuning |
| shared × occasion | Share rate cao nhất dịp nào | Seasonal push content |

# 13. Gift Graph — Conceptual Model

| 📐 Purpose | Không build v1. Schema phải support nó từ đầu. Đây là architecture insurance — tránh rewrite toàn bộ khi scale lên Phase 2. |
| --- | --- |

Occasion └─ Relationship Stage (new-crush ¦ dating ¦ longterm) └─ Emotional Intent (low-pressure ¦ romantic ¦ thoughtful ¦ fun) └─ Gift Archetype (10 archetypes v1.3) └─ Shopping Queries[] (KEYWORD_MAP — health-scored Phase 1.5+) Ví dụ: valentine └─ new-crush └─ low-pressure + cute └─ cute-desk └─ ["đèn ngủ capybara silicone mini", "đèn ngủ để bàn dễ thương", "mini fan để bàn cute capybara"]

# 14. Query Health Scoring — Phase 1.5

| ⏳ Not in v1 | Activate sau 4–6 tuần có traffic thật. Data logging (Section 12) đã sẵn sàng feed system này. |
| --- | --- |

| Signal | Threshold | Action |
| --- | --- | --- |
| CTR per query | > 15% = good | Move to position 1 in archetype list |
| No-click query | < 3% after 20 impressions | Flag → founder review → replace |
| Bounce-after-click | > 40% bounce back | Shopee result quality issue — replace query |
| Time-to-click | Median < 30s = high-intent | Boost archetype in AI default suggestions |

# 15. Founder Ops Loop  ⭐ New in v1.3

| 🔄 Core Principle | Giai đoạn đầu: startup quality = founder feedback loop quality. Weekly review ritual quan trọng hơn bất kỳ dashboard nào. Đây là operating system thật của QuàNgay trong 3 tháng đầu. |
| --- | --- |

## 15.1 Weekly Review Ritual — Every Monday, 30 minutes

| 📈 Query Quality | · Top 5 CTR queries tuần qua — có thể nhân đôi với archetypes khác? · No-click queries (CTR < 3%) — replace hoặc reword · Bounce-after-click queries — Shopee result có rác không? · Emerging brand được mention nhiều — add vào KEYWORD_MAP? |
| --- | --- |

| 🤖 AI Quality | · Sample 10 AI outputs ngẫu nhiên tuần qua — có weird/repetitive không? · Trust copy ('why') có thật sự fit context của user không? · Archetype distribution — 1–2 archetype chiếm > 60%? Cần tune prompt? · safeGift classification có sai case nào không? |
| --- | --- |

| 🛒 Commerce Quality | · Shopee affiliate CTR tuần qua — trend up hay down? · Manually spot-check 5 Shopee landing pages từ top queries · Keyword drift — query nào đang bị spam seller lấn? · Seasonal opportunity — dịp lễ nào đang approach trong 2–3 tuần? |
| --- | --- |

| ✍️ Content Opportunities | · Search queries từ SEO console — keyword nào chưa có landing page? · High-share contexts — relationship stage / archetype nào được share nhiều nhất? · Unexpected user intents từ ghi chú textarea — insight mới? · Article idea: '5 quà valentine cho [niche context]' — search volume check? |
| --- | --- |

| 🗂️ Template Maintenance | · Fallback templates nào được trigger nhiều nhất — quality còn tốt không? · Stale gift patterns — sản phẩm nào đã hết trend / hết hàng? · Brand refresh — preferred brands có model mới không? · Seasonal templates — cần chuẩn bị templates cho dịp lễ sắp tới? |
| --- | --- |

## 15.2 Monthly Review — Deeper

- Archetype performance: merge nếu overlap > 70%, split nếu 1 archetype > 35% tổng traffic

- KEYWORD_MAP update: remove dead queries, add high-performer từ Plausible

- SEO audit: pages nào đang rank, pages nào cần fresh content

- Affiliate review: Shopee commission rate có thay đổi không?

- Phase gate check: đủ data để justify Phase 2 feature chưa?

# 16. Features — v1

| Feature | Mô tả | Priority | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Form gợi ý quà | Dịp chips (romantic-first order) · relationship stage · budget slider · interests · notes | P0 | Sprint 1 |
| AI suggest engine | Claude API server-side; output schema v1.3 (giftType + giftArchetype + why) | P0 | Sprint 1 |
| Archetype taxonomy | 10 archetypes v1.3; invisible to user; drives KEYWORD_MAP + logging | P0 | Sprint 1 |
| Keyword mapping | giftType → KEYWORD_MAP preferred brand queries; manual quality test trước launch | P0 | Sprint 1 |
| Trust layer | Safety note + fit badges (Fit/Budget/Safe) per card | P0 | Sprint 1 |
| Shopee affiliate | /go redirect + preferred brand query + affiliate tag + outbound log | P0 | Sprint 1 |
| Fallback strategy | Retry → FALLBACK_MAP 30–50 templates (curate trước Sprint 1 end) | P0 | Sprint 1 |
| Data event logging | Session schema v1.3 incl. relationshipStage + giftArchetype + timeToClick | P0 | Sprint 1 |
| SEO landing pages | /qua-valentine · /qua-sinh-nhat-nguoi-yeu · /qua-8-3 · /qua-crush — ISR 24h | P0 | Sprint 1 |
| Share gợi ý | URL encode params; copy + share native; share event log | P1 | Sprint 2 |
| SEO content articles | 5–10 bài: "quà crush mới quen", "quà valentine không sến", "quà yêu xa" | P1 | Sprint 2 |
| Input cache 1h | Vercel KV sha256(params), TTL 3600s | P1 | Sprint 2 |
| Rate limiting | 10 req/IP/giờ sliding window; captcha khi vượt | P1 | Sprint 2 |
| AI cost guard | Alert > $5/ngày; hard cap $20/ngày | P1 | Sprint 2 |
| Basic analytics | Plausible: pageviews · outbound · share · time-to-click event | P1 | Sprint 2 |
| Query Health Scoring | CTR per query · auto-rank KEYWORD_MAP · flag dead queries | P2 | Phase 1.5 |
| Tiki affiliate | Nút Tiki song song Shopee | P2 | Phase 1.5 |
| OG image động | Vercel OG image per occasion cho share Zalo/Facebook | P2 | Phase 1.5 |

# 17. Tech Specification

### Stack

- Frontend: Next.js 14 App Router + Tailwind CSS

- Hosting: Vercel — auto-scale, edge, Vercel KV built-in

- AI: Claude claude-sonnet-4-20250514 — server-side only, max_tokens 1000, temperature 0.8

- Cache: Vercel KV — sha256(input params), TTL 3600s

- Analytics: Plausible (~$9/tháng) — custom events: timeToClick, archetype, outbound

- Rate limit: @upstash/ratelimit — sliding window 10 req/IP/giờ

### API Routes

- POST /api/suggest — cache → AI → archetype map → keyword map → trust → log → JSON

- GET /go — affiliate redirect: log click + giftArchetype → 302 Shopee

- GET /qua-[dip] — SEO landing pages, ISR 24h

- GET /share/[hash] — decode params → pre-fill form

# 18. Success Metrics

| ⭐ Aha Metric | Time to first click < 45 giây — đo được 'app có giúp user quyết nhanh không'. Đây là core value prop. |
| --- | --- |

| Metric | Target | Cách đo | Tool |
| --- | --- | --- | --- |
| Time to first click | < 45 giây | load → first Shopee click (Plausible) | Plausible |
| CTR to Shopee | 10–15% | Shopee clicks / sessions có result | Plausible |
| AI response p95 | < 5 giây | Server timing trong route | Vercel logs |
| Cache hit rate | > 30% sau 7 ngày | KV hits / (hits + misses) | Vercel KV |
| Fallback rate | < 5% | fallback events / total requests | Plausible |
| AI cost / request | < $0.01 avg | Anthropic dashboard | Anthropic |
| Share rate | > 3% | share events / sessions | Plausible |
| Bounce rate | < 60% | Plausible avg pages/session | Plausible |
| Data log coverage | 100% sessions | log events / total sessions | Plausible |
| SEO organic % | > 20% sau 2 tháng | Traffic source breakdown | Plausible |

# 19. Risks & Mitigations

| Rủi ro | Khả năng | Mức độ | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| AI gợi ý kém chất lượng | Trung bình | Cao | Test 50+ cases trước launch; fallback templates = UX floor |
| KEYWORD_MAP lỗi thời nhanh | Cao | Trung bình | Weekly review ritual; Query Health Scoring Phase 1.5 |
| Shopee query spam / drift | Trung bình | Trung bình | Manual spot-check trước launch; bounce signal flag Phase 1.5 |
| Shopee từ chối affiliate | Thấp | Cao | Apply sớm; deep link thường tạm nếu chưa approved |
| AI cost spike khi viral | Cao | Trung bình | Cache + rate limit + hard cap $20/ngày |
| Data schema sai từ đầu | Thấp | Cao | Schema v1.3 lock — không thay đổi sau Sprint 1 |
| Scope creep → recommendation | Trung bình | Trung bình | NON-GOALS explicit; Phase gate trước mỗi upgrade |
| Wedge quá hẹp — ít traffic | Trung bình | Thấp | SEO content mở rộng dần; Phase 2 expand khi có data |
| Traffic = 0 giữa mùa | Cao (expected) | Thấp | SEO articles rank quanh năm; seasonal push 3 tuần trước dịp |

# 20. Timeline

| Sprint | Duration | Deliverables | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 2 ngày | Next.js scaffold · Vercel · Domain · Shopee Affiliate apply · 10 archetypes finalized · 30 fallback templates curated | Repo live |
| Sprint 1 | 5 ngày | Form UI · AI route (schema v1.3) · Archetype + keyword map · Trust layer · /go redirect · SEO pages · Data logging | MVP live |
| Sprint 2 | 3 ngày | Share link · Cache · Rate limit · Cost guard · Plausible analytics · 5 SEO articles (romantic niche) | v1 complete |
| Phase 1.5 | 2–3 tuần post-launch | Query Health Scoring · KEYWORD_MAP auto-rank · Tiki affiliate · OG image · Manual archetype review | v1.5 |
| Phase 2 | 6–8 tuần post-launch (nếu data validates) | Re-ranking engine · Gift pool curated · Archetype graph · Expand beyond romantic wedge | v2 |

# 21. Open Questions — Sprint Blockers

| ⏳ Chốt trước Sprint 0 | 5 câu này block build — không delay. |
| --- | --- |

- Domain: quangay.vn / goiqua.vn / giftngay.com — quyết ngay tuần này

- Shopee Affiliate: apply ngay; approval ETA?

- Fallback templates: ai curate 30–50 templates trước end Sprint 1?

- Analytics: Plausible ($9/tháng) hay Umami (self-host)?

- Sprint 0 prep: finalize 10 archetypes + KEYWORD_MAP draft trước khi code AI route

# Appendix — Full Decision Log

30 quyết định qua 4 vòng: RRI initial → Peer review v1.1 → Architecture review v1.2 → Distribution + Ops review v1.3.

| U1 | Target user: 20–35, mobile-first, mua quà gấp — đặc biệt là crush/người yêu |
| --- | --- |

| U2 | Stateless v1 — không login |
| --- | --- |

| U3 | Next action: affiliate click Shopee + share link |
| --- | --- |

| B1 | Shopee Affiliate v1; Tiki Phase 1.5 |
| --- | --- |

| B2 | Không ads/sponsored v1 — giữ trust |
| --- | --- |

| B3 | Rate limit + cache + cost guard |
| --- | --- |

| T1 | Next.js 14 + Vercel |
| --- | --- |

| T2 | Claude API key server-side only |
| --- | --- |

| T3 | Vercel KV + Plausible; không DB v1 |
| --- | --- |

| G1 | Share link viral loop — URL params |
| --- | --- |

| G2 | SEO landing pages: sinh nhật, valentine, 8/3, noel |
| --- | --- |

| G3 | OG image: Phase 1.5 |
| --- | --- |

| O1 | Alert khi AI spend > $5/ngày |
| --- | --- |

| O2 | Cache 1h per input hash |
| --- | --- |

| O3 | Domain: TBD — ưu tiên quangay.vn |
| --- | --- |

| R-Q1 | Hybrid retrieval: AI intent + keyword mapping layer |
| --- | --- |

| R-Q2 | Trust layer: badges + safety note trên card |
| --- | --- |

| R-Q3 | Retention: SEO content articles + share collection |
| --- | --- |

| R-Q4 | Fallback: retry → curated static templates |
| --- | --- |

| R-Q5 | KPI: CTR 10–15%, aha metric = time-to-first-click <45s |
| --- | --- |

| V2-C1 | AI role: context understanding + archetype classification (KHÔNG invent products) |
| --- | --- |

| V2-C2 | Gift Graph: conceptual model v1, schema support future phases |
| --- | --- |

| V2-C3 | Data logging schema từ Sprint 1 — feed Phase 2 re-ranking |
| --- | --- |

| V2-C4 | Query Health Scoring: Phase 1.5 sau khi có traffic data |
| --- | --- |

| V2-C5 | Product narrative: AI-assisted search → contextual ranking → personalised graph |
| --- | --- |

| V3-Q1 | Beachhead: 'Quà cho crush / người yêu khó chọn' — KHÔNG generic gift app |
| --- | --- |

| V3-Q2 | Shopee quality: manual keyword test Sprint 1 + preferred brands trong KEYWORD_MAP |
| --- | --- |

| V3-Q3 | 10 archetypes emotional-intent naming; không visible với user; không expand <2 tháng |
| --- | --- |

| V3-Q4 | Founder Ops Loop: weekly ritual thay thế dashboard phức tạp giai đoạn đầu |
| --- | --- |

| V3-FINAL | PRD CLOSED after v1.3 — chuyển sang Blueprint + Task Graph + ship |
| --- | --- |

| ✅ PRD Closed | v1.3 là version cuối. Không có v1.4. Mọi iteration từ đây xảy ra qua data thật và Founder Ops Loop — không phải document. Next: Blueprint → Task Graph → Sprint 0. |
| --- | --- |